- 附件2

- 江河湖泊生态环境保护项目资金绩效评价报告提纲

根据相关要求，××年××月，省级财政部门、环境保护部门联合对××江河湖泊生态环境保护项目资金实施绩效评价。按照××江河湖泊生态环境保护实施方案（以下简称总体方案），实施期为××年-××年，此次评价期为××年（总体方案起始年份）-××年（绩效评价年份），评价结果为××分。

一、生态环境效益评价（得分××）

（一）评价结果

1.湖体水质类别（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），湖体水质目标为××类；到××年（绩效评价年份），湖体水质类别年度目标为××类。经评价，湖体水质实际为××类。

根据省级政府关于饮用水水源保护区划定（包括地表水环境功能区或水功能区）的相关批复文件，××湖泊/水库具有饮用水水源功能。经评价，饮用水水源水质××（是/否）达标。

2.入湖（库）河流水质类别（得分××）

根据总体方案，到××年（实施方案期末年份），入湖库河流断面总数共××个，其中：国控断面××个，××断面水质为××类，××断面水质为××类，××断面水质为××类，……；非国控断面××个，××断面水质为××类，××断面水质为××类，××断面水质为××类，……。根据年度方案，到××年（绩效评价年份），入湖库断面共××个，其中，国控断面××个，××断面水质为××类，××断面水质为××类，××断面水质为××类，……；非国控断面××个，××断面水质为××类，××断面水质为××类，××断面水质为××类，……。经评价，入湖库所有断面水质达标率为××，其中，国控断面水质达标率为××。

3.主要水质特征指标改善状况（得分××）

从CODMn、总氮、总磷或其他特征指标中选择××指标作为主要水质特征指标。对照各断面基准年数据、总体目标和年度目标以及评价年数据进行评价，××断面××指标改善指数为××，××断面××指标改善指数为××，××断面××指标改善指数为××，……水质特征指标改善综合指数为××。

4.湖（库）营养状态（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），湖库综合营养状态指数总体目标为××,属××（贫/中/富/轻度/中度/重度）营养，年度目标为××,属××（贫/中/富/轻度/中度/重度）营养。到××年（绩效评价年份），湖库综合营养状态指数实际为××,属××（贫/中/富/轻度/中度/重度）营养，与基准年相比湖库营养状态级别变化情况××（变好/变差/维持不变），与基准年相比综合营养状态指数变化情况××（下降/不变/上升）。

5.湖（库）滨自然岸线保护情况（得分××）

根据总体方案和年度方案，基准年××年湖滨自然岸线长度为××km，湖滨岸线总长度为××km,湖滨自然岸线率为××。到××年（实施方案期末年份），湖滨自然岸线长度应为××km，湖滨岸线总长度应为××km,湖滨自然岸线率应为××。到××年（绩效评价年份），湖滨自然岸线长度实际为××km，湖滨岸线总长度实际为××km,湖滨自然岸线率实际为××。经评价，湖泊自然岸线率××（不低于/低于）75%，与基准年相比××（未下降/下降）。

6.流域范围内植被覆盖率（得分××）

根据总体方案和年度方案，××湖泊/水库流域总面积为××km2，基准年××年流域范围内植被覆盖面积为××km2，植被覆盖率为××。到××年（实施方案期末年份），流域范围内植被覆盖面积应为××km2，植被覆盖率应为××。到××年（绩效评价年份），流域范围内植被覆盖面积实际为××km2，植被覆盖率实际为××，（不低于/低于）75%，与基准年相比××（未下降/下降）。

7.生态建设与恢复（得分××）

根据总体方案和年度方案，基准年××年湖滨缓冲带面积为××亩，湿地面积为××亩，生态涵养林面积为××亩。到××年（实施方案期末年份），湖滨缓冲带累计增加面积应为××亩，湿地累计恢复面积应为××亩，生态涵养林累计增加面积应为××亩。到××年（绩效评价年份），湖滨缓冲带增加面积年度目标为××亩，湿地恢复面积年度目标为××亩，生态涵养林增加面积年度目标为××亩。经评价，湖滨缓冲带累计增加面积实际为××亩，湿地累计恢复面积实际为××亩，生态涵养林累计增加面积实际为××亩；其中评价年内，湖滨缓冲带增加面积为××亩，湿地恢复面积为××亩，生态涵养林增加面积为××亩，合计新增/恢复面积为××亩，××(达到/未达到)年度目标。

8.污染削减（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），化学需氧量累计削减总量应为××吨，氨氮累计削减总量应为××吨，总磷累计削减总量应为××吨，总氮累计削减总量应为××吨。到××年（绩效评价年份），化学需氧量削减目标为××吨,氨氮削减目标为××吨,总磷削减目标为××吨,总氮削减目标为××吨。经评价，化学需氧量累计削减总量实际为××吨，氨氮累计削减总量实际为××吨，总磷累计削减总量实际为××吨，总氮累计削减总量实际为××吨；其中评价年内，核定化学需氧量减排量为××吨，××(达到/未达到)年度目标,核定氨氮减排量为××吨，××(达到/未达到)年度目标,核定总磷减排量为××吨，××(达到/未达到)年度目标,核定总氮减排量为××吨，××(达到/未达到)年度目标。

（二）结果分析

重点分析生态环境效益绩效评价中发现的主要问题与原因。

二、投融资效率评价（得分××）

（一）评价结果

1.项目实施进度（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），新建项目总数为××个。到××年（绩效评价年份），计划开工项目个数为××个，项目计划开工比例为××%。计划完成项目个数为××个，项目计划完成比例为××%。时间进度应为××%。截至评价年，实际开工项目个数为××个，项目实际开工比例为××%。实际完成项目个数为××个，项目实际完成比例为××%。经评价，实际开工比例、项目实际完成比例2项指标××（均/其中1项/均未）达到评价年目标，且项目实际开工比例××（大于等于/小于）时间进度。

2.投资完成进度（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），项目计划总投资××万元，到××年（绩效评价年份），累计完成投资比例按时间进度应为××%。当年完成投资比例按平均进度应为××%。。截至评价年，累计完成投资××万元；累计完成投资比例实际为××%。当年完成投资××万元；当年完成投资比例实际为××%。经评价，累计完成投资比例××（大于等于/小于）时间进度，且当年完成投资比例××（大于等于/小于）平均进度。

3.超概比例（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），项目总数为××个。截至评价年，超概项目数××个；项目超概比例为××%。超概项目累计完成投资之和××万元；超概项目计划投资之和××万元；投资超概比例为××%。经评价，项目超概比例××（小于等于/大于）10%，投资超概比例××（小于等于/大于）10%。

4.地方及社会投入（得分××）

根据总体方案和年度方案，到××年（实施方案期末年份），实施方案总投资××万元。截至评价年，地方投入实际到位资金××万元，实际占比××%。社会投入实际到位资金××万元，实际占比××%。地方及社会投入实际到位资金合计××万元，实际占比××%。中央各项投入实际到位资金××万元，实际占比××%。经评价，地方及社会投入实际占比××(大于等于/小于)中央投入实际占比，且地方投入实际占比××（大于/小于等于）社会投入实际占比。

5.专项资金预算执行率（得分××）

到××年（绩效评价年份），中央财政已下达省级财政专项资金（累计数）××万元。截至评价年，专项资金已分解至项目××万元，分解率为××%。专项资金已实际支付××万元，支付率为××%，实际支付率××（大于等于/小于）时间进度。

（二）结果分析

重点分析投融资效率绩效评价中发现的主要问题与原因。

三、管理效力评价（得分××）

（一）评价结果

1.项目运行管护机制（得分××）

到××年（绩效评价年份），实际已竣工项目××个。其中，明确运行管护主体的项目××个。运行管护比例为××%。

2.工程质量与安全管理机制（得分××）

到××年（绩效评价年份），当年××（是/否）发生质量或安全事故。截至评价年，已制定的与江河湖泊生态环境保护项目相关的质量管理制度文件包括：……。已制定的与江河湖泊生态环境保护项目相关的安全责任制度文件包括：……。

3.地方法规制度建设（得分××）

到××年（绩效评价年份），地方已印发的法律法规包括（逐项列出文件名称和文号，按时间顺序排列）：……。

4.地方部门联动机制（得分××）

到××年（绩效评价年份），省级部门联动机制××（是/否）建立。其中，涉及的部门包括：……。市县级部门联动机制××（是/否）建立。其中，涉及的部门包括：……。

5.环境监管机制（得分××）

到××年（绩效评价年份），监测能力建设××（是/否）达标。监察能力建设××（是/否）达标。应急能力建设××（是/否）达标。地方相关部门××（是/否）按要求制定并实施监测方案。

6.报备工作（得分××）

到××年（绩效评价年份），实施方案和年度方案××（是/否）按要求报备。各年度预算安排项目表××（是/否）按要求报备。专项资金预算执行表××（是/否）按要求报备。

7.信息公开（得分××）

到××年（绩效评价年份），信息公开途径包括：××。信息公开内容包括：××。

8.项目资产负债表（得分××）

到××年（绩效评价年份），地方××（是/否）编制了项目资产负债表。地方编制的项目资产负债表××（是/否）符合要求。

（二）结果分析

重点分析管理效力绩效评价中发现的主要问题与原因。

四、成效及经验总结

结合上述绩效评价结果，总结江河湖泊生态环境保护工作中具有示范推广意义的成功经验。

五、下一步改进措施

针对绩效评价过程中发现的问题，明确下一步改进措施。

六、政策建议

主要围绕如何引导建立健全江河湖泊生态环境保护长效机制、创新投融资模式、增强财政政策效益、提高工作效率等方面提出政策建议。

附表1：××江河湖泊生态环境保护项目生态环境效益绩效

评价明细表

附表2：××江河湖泊生态环境保护项目投资财务明细表