附件1

行政事业单位资产管理信息系统实施方案及配置建议

（中央部门）

行政事业单位资产管理信息系统（三期）（以下简称资产管理信息系统）基于现有系统进行了升级改造，主要包括增加了数据体检模块、辅助决策模块，完善资产折旧及摊销功能，增加了对存货、在建工程以及租借入资产的管理功能，完善了资产年报填报审核模块，优化了业务办理内容等。为健全国有资产管理、提升资产管理工作效率、加强数据质量，更好地满足向全国人大常委会报告国有资产管理情况奠定了基础。行政事业单位资产管理信息系统（三期）应用范围涉及财政部、中央部门及其下属行政事业单位。针对各部门具体工作内容如下：

一、部署模式

资产管理信息系统部署模式采用财政部集中部署和部门分级部署相结合的方式，各部门可以根据自身实际情况和网络条件选择资产管理信息系统部署方式。

有条件的中央部门应当尽可能选择财政部集中部署方式，部门本级和下属单位直接登录财政部部署在互联网上的服务器(网址：http://zcgl.mof.gov.cn)开展资产管理业务操作。资产管理信息系统采用实名访问，对于需使用财政部互联网服务器的中央部门，需统计下属单位情况，统一向财政部信息网络中心提出申请，并设立一名本部门的系统管理员，进行日常系统管理和工作联络。

对于需要对资产管理信息系统进行个性化功能扩展的中央部门，可单独部署资产管理信息系统，下属单位访问本部门的服务器开展业务，通过互联网或本部门专用网络开展本部门资产管理业务操作。中央部门通过前置机摆渡方式完成与财政部的数据交换，将相关信息交换至财政部服务器。

对于涉密单位，可在本单位允许网络单独部署资产管理信息系统或使用财政部配发的资产管理单机版系统，并定期将数据文件以离线方式报送给财政部。

二、系统实施

- （一）系统升级准备。

对于下一步计划使用财政部集中部署资产管理信息系统的中央部门，首先需整理ukey及用户权限申请表（具体表样可登陆财政部外网服务器，网址：http://zcgl.mof.gov.cn，在下载专区进行下载），并于2018年10月15日前，将以上内容提交财政部信息网络中心。

财政部信息网络中心在收到各中央部门所提交材料后，将配发登陆ukey以及完成权限设置、参数设置等工作。

- （二）系统切换及升级。

对于下一步计划使用财政部集中部署资产管理信息系统的中央部门，应于2018年10月31日前，将本部门资产数据文件导出并提交至财政部信息网络中心，由信息网络中心完成数据上传财政部服务器的工作，完成系统切换。财政部将于10月31日前对服务器进行升级，相应中央部门及行政事业单位启动使用资产管理信息系统（三期）。

- （三）数据治理。

各中央部门应当制定数据治理工作方案，行政事业单位应当根据资产管理信息系统数据体检提示信息，对资产卡片数据进行更正或者说明原因。各中央部门应当对下属行政事业单位的数据治理情况进行核实确认。各中央部门应当于2018年12月31日前完成历史数据的体检治理工作，并在当年资产年度报告中上报数据治理成果，财政部将在资产年度报告审核过程中对数据质量进行考核。

三、软硬件配置建议

- （一）服务器。

1.硬件配置。

| 应用域 | 服务器 |  | 配置建议 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡片数据大于100万的部门 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 128GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  | 数据库服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 128GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 600GB SAS SSD × 4或以上 |  |
|  | 前置机 | 处理器 | Intel 酷睿 i5（四核） 3.0G同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4 GB DDRIII 1333MHz 或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 500GB 15krpm |  |
|  |  | 操作系统 | Windows 7 专业版（64bit）及以上 |  |
| 卡片数据小于100万的部门 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 64GB ECC DDRIII 1333MHz 或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  | 数据库服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 64GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 600GB SAS SSD × 4或以上 |  |
|  | 前置机 | 处理器 | Intel 酷睿 i5（四核） 3.0G同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4 GB DDRIII 1333MHz 或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 500GB 15krpm |  |
|  |  | 操作系统 | Windows 7 专业版（64bit）及以上 |  |
| 卡片数据小于30万的部门 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.0GHZ主频CPU×1 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 32GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  | 数据库服务器 | 处理器 | 8核心2.0GHZ主频CPU×1 同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 32GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 300GB SAS SSD × 2或以上 |  |
|  | 前置机 | 处理器 | Intel 酷睿 i5（四核） 3.0G同等或以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4 GB DDRIII 1333MHz 或以上 |  |
|  |  | 硬盘 | 500GB 15krpm |  |
|  |  | 操作系统 | Windows 7 专业版（64bit）及以上 |  |

2.软件配置 。

| 应用域 | 配置方案 | 操作系统 | 数据库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡片数据大于100万的部门 | HA小型机 | IBM AIX 5L及以上 | Oracle 10gR2 企业版及以上 |
| 卡片数据小于100万的部门 | PC Server | Microsoft Windows Server 2008 R2 企业版 Redhat Enterprise Linux 5.8 或以上 | Oracle 10gR2 企业版及以上 |
| 卡片数据小于30万的部门 |  | Microsoft Windows Server 2008 R2 企业版 Redhat Enterprise Linux 5.8 或以上 | Oracle 10gR2 标准版及以上 达梦数据库 |

（二）客户端。

行政事业单位资产管理信息系统（三期）采用B/S架构，用户通过浏览器访问系统进行操作，客户端配置推荐如下：

| 应用域 | 客户端 |  | 配置建议 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常资产管理 (基层单位) | 硬件配置 （台式机） | CPU | Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G及以上 |  |
|  |  | 保留带宽 | 1Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows 7专业版本及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE8及以上版本 |  |
| 事项审批和主管查询 （财政及主管部门） | 硬件配置 （台式机） | CPU | Intel Core i5-2500 @ 3.3GHZ四核及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G |  |
|  |  | 保留带宽 | 1Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows 7专业版本及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE8及以上版本 |  |
| 最低配置 | 硬件配置 （台式机或笔记本） | CPU | Intel Core2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz双核及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G及以上 |  |
|  |  | 保留带宽 | 0.6Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows XP及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE7及以上版本 |  |

（三）网络环境建议。

1.客户端接入宽带。

资产系统能够正常顺畅使用的最低保留带宽为0.6Mbps，建议每个客户端用户的接入带宽在1M以上为最佳。

2.服务器端接入带宽。

服务端接入带宽大小与服务器需要服务的并发用户量和传输数据大小有关系。确定服务器接入带宽时，需要先确定服务器需要服务的最大并发用户数，然后再确定每个并发用户需要保留的最低带宽，相乘即为服务器接入带宽的大小。

中央部门及所属单位用户登陆系统首页后，可以在首页“下载专区”下载资产管理信息系统用户手册，如需技术支持，可以拨打久其公司资产管理服务专线4001199797-6。