附件2

行政事业单位资产管理信息系统实施方案及配置建议

（地方财政部门）

行政事业单位资产管理信息系统（三期）（以下简称资产管理信息系统）基于现有系统进行了升级改造，主要包括增加了数据体检模块、辅助决策模块，完善资产折旧及摊销功能，增加了对存货、在建工程以及租借入资产的管理功能，完善了资产年报填报审核模块，优化了业务办理内容等。为健全国有资产管理、提升资产管理工作效率、加强数据质量，更好地满足向全国人大常委会报告国有资产管理情况奠定了基础。

地方财政部门需按时间要求尽快组织本省资产管理信息系统的升级实施工作，针对各地方财政部门具体工作内容如下：

- 部署模式

资产管理信息系统采用B/S架构，各省财政部门应当充分利用现有网络条件，根据工作实际选择部署方式。为了确保数据的实时性，建议各省采取全省集中部署模式。

- 系统实施

省级财政部门应当制定工作方案，明确本地区资产管理信息系统实施进度，确保2018年11月30日前完成本地区系统升级实施工作。

各省财政部门应当制定数据治理工作方案，行政事业单位应当根据数据体检提示信息，对资产卡片数据进行更正或者说明原因，各省财政部门、主管部门应当对下属行政事业单位的数据治理情况进行核实确认。省级财政部门应当于2018年12月31日前完成历史数据的体检治理工作，并在当年资产年度报告中上报数据治理成果，财政部将在资产年度报告审核过程中对数据质量进行考核。

三、软硬件配置建议

（一）服务器。

1.硬件配置建议。

| 应用域 |  | 服务器 |  | 配置建议 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级财政资产管理系统 | 省级财政厅 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  |  | 内存 | 64GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  |  | 数据库服务器 | 处理器 | 12核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 2 |
|  |  |  | 内存 | 128GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 600GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  |  | 磁盘阵列 |  | 带电池和缓存的RAID控制器， 4GB缓存或以上 | 1 |
|  |  |  |  | 600GB 15k SAS × 4 或以上 |  |
|  |  |  |  | 300GB SSD 硬盘 × 2 或以上 |  |
|  |  |  |  | 双光纤控制器 |  |
| 市县二级部署资产管理系统 | 卡片数据小于100万 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  |  | 内存 | 64GB ECC DDRIII 1333MHz 或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 4或以上 |  |
|  |  | 数据库服务器 | 处理器 | 8核心2.4GHZ主频CPU×2 同等或以上 | 1 |
|  |  |  | 内存 | 64GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 450GB SAS SSD × 4或以上 |  |
|  | 卡片数据小于30万 | 应用服务器 | 处理器 | 8核心2.0GHZ主频CPU×1 同等或以上 | 1 |
|  |  |  | 内存 | 32GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 300GB 15krpm SAS × 2或以上 |  |
|  |  | 数据库服务器 | 处理器 | 8核心2.0GHZ主频CPU×1 同等或以上 | 1 |
|  |  |  | 内存 | 32GB ECC DDRIII 1333MHz或以上 |  |
|  |  |  | 硬盘 | 300GB SAS SSD × 2或以上 |  |

2.软件配置建议 。

| 应用域 | 配置方案 | 操作系统 | 数据库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政厅 | HA小型机 | IBM AIX 5L及以上 | Oracle 10gR2 企业版及以上 Rac组件 |
| 卡片数据小于100万的部门 | PC Server | Microsoft Windows Server 2008 R2 企业版 Redhat Enterprise Linux 5.8 或以上 | Oracle 10gR2 企业版及以上 |
| 卡片数据小于30万的部门 |  | Microsoft Windows Server 2008 R2 企业版 Redhat Enterprise Linux 5.8 或以上 | Oracle 10gR2 标准版及以上 达梦数据库 |

（二）客户端。

行政事业单位资产管理信息系统（三期）采用B/S架构，用户通过浏览器访问系统进行操作，客户端配置推荐如下：

| 应用域 | 客户端 |  | 配置建议 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常资产管理 | 硬件配置 （台式机） | CPU | Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G及以上 |  |
|  |  | 保留带宽 | 1Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows 7专业版本及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE8及以上版本 |  |
| 事项审批和主管查询 | 硬件配置 （台式机） | CPU | Intel Core i5-2500 @ 3.3GHZ四核及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G |  |
|  |  | 保留带宽 | 1Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows 7专业版本及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE8及以上版本 |  |
| 最低配置 | 硬件配置 （台式机或笔记本） | CPU | Intel Core2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz双核及以上 | 1 |
|  |  | 内存 | 4G及以上 |  |
|  |  | 保留带宽 | 0.6Mbps |  |
|  | 软件配置 | 操作系统 | Windows XP及以上 | 1 |
|  |  | 浏览器 | FireFox、IE7及以上版本 |  |

（三）网络环境建议。

- 1.客户端接入宽带。

资产系统能够正常顺畅使用的最低保留带宽为0.6Mbps，建议每个客户端用户的接入带宽在1M以上为最佳。

- 2.服务器端接入带宽。

服务端接入带宽大小与服务器需要服务的并发用户量和传输数据大小有关系。确定服务器接入带宽时，需要先确定服务器需要服务的最大并发用户数，然后再确定每个并发用户需要保留的最低带宽，相乘即为服务器接入带宽的大小。